## Slide 1: 抽卡手游
JunHanaizumi
EdwardRaymond
Naomimix
助教：支晨曦

## Slide 2
抽卡手游（名称待定）
符合要求的理由
弹性：以一天为周期，中午与晚上有高峰，其他时间连接量少
高并发：活动时的连接数量增大，+加入某个机制可以让所有玩
家参与同一件目标
具体内容
游戏机制：对战or收集（后面再决定）
计划要实现的功能：
·邮箱（用于通知）
·好友/黑名单功能
·聊天室（待定）
·人数爆满时的登入处理
运营内容：
·公告功能
·设置维护时间
·增加卡的内容
·BAN ·客户（待定）

## Slide 3
制作计划
第一周 至少有UI，
第二周 测试&并发性优化
第三周
第四周 第一版本（可以玩&可以运营），
后面

## Slide 6
第一周
1.确定游戏机制
2.确定库设计
3.基础后端（Entity，Repository，Controller）
4.把"幸存者"的Java介绍给大家
5.学习怎么从APP联网
1.运营方面的制作（库设计&后端 - 邮箱，聊天室（待定））
1.网络版需要的UI（登录，登出）
1.找服务器

## Slide 7
用户
·密码
·手机
·邮箱
·游戏金钱余额
·BAN？
·等级
管理员
·密码
游戏内邮箱
商店
游戏内邮件
好友名单
黑名单
战绩（待定，因为受游戏机制影响）
游戏内道具
抽卡池
能抽出的卡片
卡片
·ID
（具体待定，因为受游戏机制影响）
运营方
用户方
游戏内邮件
游戏内邮件
能抽出的卡片
能抽出的卡片
游戏内道具
游戏内道具
持有的卡片
持有的卡片
持有的卡片
·获得日期
活动
定期活动
限时活动
定期活动
限时活动
进度
关卡(NPC战)
关卡(NPC战)
关卡(NPC战)
聊天历史
·对方
聊天历史
·对方
聊天历史
·对方

## Slide 8
用户
·密码
·手机
·邮箱
·余额
·BAN？
·等级
管理员
·密码
邮箱
商店
邮件
好友名单
黑名单
战绩（待定，因为受游戏机制影响）
抽卡池
卡片
·ID
（具体待定，因为受游戏机制影响）
运营方
用户方
卡片
游戏内道具
描述图片
名字 价格
持有的卡片
·获得日期
活动
定期活动
限时活动
进度
关卡(NPC战)
聊天历史
·对方
持有的道具
·获得日期
后端角度

## Slide 9
技术栈
1.Java（Android）
2.Spring
3.Mysql+MongoDB
4.Vue
5.GitHub
6.aws

## Slide 10
用户发出的请求总览v2.0
获取世界
(WorldMap)
人vsNPC战
获取关卡
(Stage)
关卡开战
战斗结果上传
人vs人战
待定
库存
库存卡片/道具
查询
账号
账号信息查询
战绩查询
用户查询
好友/黑名单
标记
邮件查询
邮件发送/删除
抽卡
抽卡请求
登入/登出
登入/登出
聊天
聊天

## Slide 11
需搬到数据库的数据
客户端提供的数据
UI
assets
（图片/音乐）
用户
·密码
·手机
·邮箱
·游戏金钱余额
·BAN？
·等级
游戏内邮箱
游戏内邮件
好友名单
黑名单
战绩（待定，因为受游戏机制影响）
游戏内邮件
游戏内邮件
持有的卡片
持有的卡片
持有的卡片
·获得日期
进度
聊天历史
·对方
聊天历史
·对方
聊天历史
·对方

## Slide 12
游戏UI提前设计 流程
1.去GitHub下载离线版抽卡手游（因为CardGame Repository内的版本正处于修改中，请到下面的Repository）
https://github.com/bluelaserpointer/-Surviver_CICJ_GameJam-
2.打开游戏，观察各页面所需的按钮
（包括思考这里缺少的"账号""邮箱""聊天室"等按钮）
3.打开Android Studio，随便一个Template，打开UI设计，
对每一个按钮进行布局，并设置适当的ID
4.到游戏资源文件夹内，获取有需要的控件图片

## Slide 13
安卓APP制作
主要负责:jun
day 2
fetch的实现
获取数据的显示
UI控制的学习
（显示/隐藏/移动）
修正离线版抽卡游戏
兼容性问题
重新设计接口
使移植适应性增强
移植
修改至最终
游戏机制
游戏优化
内置邮箱/聊天室
服务器
APP连接初次测试
服务器
APP连接压力测试
后端部署
至服务器
游戏机制设计完成
需要负责人去做
容易让大家协助
其它人/全体工作
代码详细说明
至少今天完成
估计day 3+day 4能完成
UI提前布局
压力解决

## Slide 14
设置维护时间功能
发邮件功能
BAN功能
统计功能
卡片的增加/更改功能
运维前端&后端制作
主要负责:Edward/Naomi
day 2
需要负责人去做
容易让大家协助
其它人/全体工作
游戏机制设计完成
至少今天完成
服务器部署
等待申请完毕

## Slide 15
安卓APP制作
主要负责:jun
day 3
fetch的实现
获取数据的显示
UI控制的学习
（显示/隐藏/移动）
修正离线版抽卡游戏
兼容性问题
重新设计接口
使移植适应性增强
移植
修改至最终
游戏机制
游戏优化
内置邮箱/聊天室
服务器
APP连接初次测试
服务器
APP连接压力测试
后端部署
至服务器
游戏机制设计完成
需要负责人去做
容易让大家协助
其它人/全体工作
代码详细说明
估计day 3+day 4能完成
UI提前布局
压力解决

## Slide 16
设置维护时间功能
发邮件功能
BAN功能
统计功能
卡片的增加/更改功能
运维前端&后端制作
主要负责:Edward/Naomi
day 3
需要负责人去做
容易让大家协助
其它人/全体工作
游戏机制设计完成
至少今天完成
服务器部署
等待申请完毕

## Slide 17
客户端
运维
图片
音乐&音效
卡片数据
种类&属性
关卡数据
布局
账号信息
资源&战绩
金钱安全性/游戏平衡安全性
Mongo（非结构化数据）
抽卡逻辑
战斗逻辑
基础有关资源的加减乘除
UI布局
资源文件关联
数据
算法逻辑
图片
音乐&音效
打包
#2
客户端更新流程
#1
从离线版分离算法逻辑
进入的关卡
（断网用）

## Slide 18
关卡编辑器
id:2
id:1
id:2
该区域不出现敌人
编辑器编辑范围
下一个Phase

## Slide 19
安全性2
·同一个账号登录时，把登录状态的手机强行登出，让新登录进来的手机进来。
·关卡开始时设置随机数种子，防止恶意重开关卡进行随机数调整。
·战斗过程需要在服务器也模拟一遍，客户端战斗结束时只发送"已看完"
·核对的处理在高峰时可以适当设置延迟已获得更高的反应速度。
·不做人对人交易系统
·为了提高并发性，尽量压缩数据

## Slide 20
进入关卡
（请求关卡进入）
预览关卡
（请求关卡简略信息）
开始战斗
与服务器交互
无需与服务器交互
time
结束战斗
退出关卡
（提交“看完了”）
获取报酬
（请求关卡报酬）
case1
case2
中途进入关卡
（请求关卡进入）
断网后重连
（请求普通登录）
第一行：处理逻辑名
（第二行）：与后端进行的交互
关卡 表(stage)
封面(cover)
简述(description)
注释1：关卡按钮在世界地图内的布局属于UI布局，存储在客户端
注释2：关卡的开放采取一条线形式
关卡战绩 表(stage_exploits)
是否通关(isCleared)
更多内容待定...
以后再做

## Slide 21
战斗执行过程（客户端）
获取敌人单位信息
获取友方单位（自己部署的卡片）信息
运行战斗过程
服务器也同时进行运算，
如果是高峰期可以延迟这个处理
发送结果

## Slide 22
‭0.453‬
‭0.166‬
0.02
33.87
0.043
0.04

## Slide 25
19.04
0.078
0.419
0.097
0.033

## Slide 26
·客户端UI制作
·网络端的战斗运算移植
·补充数据库实体
·离线版卡牌数据做成sql脚本
·高并发性与弹性的对策研究（需与助教沟通，以手游的角度思考）

## Slide 27
登陆
主菜单
公告详情
邮件
好友列表
关卡
商店
背包
任务
主线
每日
活动
战前准备
战斗结算
抽卡界面
购买界面
抽卡结果
图鉴
角色仓库
道具仓库
角色详情
道具详情
任务说明
任务完成引导
角色编队
?
?
?：自由跳转
客户端UI跳转流
优先
稍后
最后

## Slide 28
UI&跳转
最终移植
单元测试
aws

## Slide 29
“奖励"表的制作
EXP+掉落物+获取时间
运维端对奖励的设定（EXP+特别掉落物）
卡牌增加Lv+EXP
玩家已经有了Lv，该加EXP
"知识的关联性加成效果"
重复获得卡牌
提升等级上限
玩家等级上限=记忆力=全卡牌等级上限
卡牌的升级点数自由分配
关卡地形
技能的手动释放